项目章程

* **项目名称**

H&G

* **项目经理**

刘子璇

* **项目背景**
* 目前在学校能买到食品的商店为数不多，且地方小种类少，垃圾食品居多。
* 同学们上下课时间是规定的，校内商店购物高峰期集中，排队时间长
* 尤其是对于在距离超市远的教学楼上课的或者宿舍距离超市远的同学们来说，购物更是很不方便
* 校内超市商品价格不够实惠
* 同学们为避免高峰期或种类单一更倾向于去校外小店购买，但是往返时间长，缺乏便利性，而且不健康
* 校外小店由于地点固定，所以不能趋向于人群集中的地方，只能等待同学们放学来购买，不能充分利用资源。
* **项目目标**
* 为在校大学生提供便利、营养、实惠的健康绿色移动餐厅，使宝贵的大学生活变得更加方便、健康、省时、舒心。
* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生采购：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**